**MINUTA DE REUNIÓN**

**Datos generales**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| Fecha | 16/10/2018 |
| Objetivo | Reunirse para tratar asuntos generales los cuales fueron:   * Tratar problemas que fueron surgiendo a lo largo de la semana. * Actividades que se trataran a lo largo de los siguientes días. * Tratar de resolver dudas con respecto de las tareas siguientes. |

**Participantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre del Participante | Rol asignado |
| 1 | **Tania Angélica Esparza Ramírez** | Líder |
| 2 | **Juan Jose Jáquez Herrera** | Gerente de desarrollo |
| 3 | **Alejandro Saucedo González** | Gerente de planeación |
| 4 | **Salma Yosselin Gómez de la Fuente** | Gerente de calidad y procesos. |
| 5 | **Christian Axel Zúñiga Ramírez** | Soporte |

**Asuntos y acuerdos**

**Puntos que tratar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Problemas o dificultades expuestas. | Se han presentado algunas cuestiones a lo largo del proyecto ya se que en ocasiones no se puede actualizar y el repositorio  Uno de los integrantes del equipo no puede trabajar con la plataforma (NetBeans) ya que no tiene permisos para acceder a ella. |
| 2 | Actividades próximas a realizar | Ya que la semana pasada se tuvieron que suspender actividades y en consecuencia se tuvieron que dejar en cero, se tuvo que tratar el tema de actividades que se dejarían pendientes y como tal como se trabajaría para no quedar rezagados con esas actividades |
| 3 | Dudas e inquietudes con respecto al proyecto | De manera concisa se presentaron algunas dudas por parte de integrantes del equipo ya que se presentan para poder continuar con el desarrollo del mismo. |

**Resultado de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Problemas o dificultades expuestas. | Con respecto a la actualización del repositorio se llego a la conclusión de que el problema provenía con fallas del internet y es por ello que no se podía actualizar.  El integrante que tiene el problema de la plataforma para trabajar, por el momento tiene otras actividades y se acordó que se trataría de resolver el problema donde no lo deja trabajar por permisos. |
| 2 | Actividades próximas a realizar | Se tratará de avanzar con mayor eficacia y no dejar nada pendiente ya que eso retrasaría mas el avance de tareas posteriores. |
| 3 | Dudas e inquietudes con respecto al proyecto | Algunos compañeros presentaron sus inquietudes para el proseguir del proyecto, se resolvieron a lo largo de la reunión y se estableció como se les ayudaría o como se les aconsejaría para seguir con ese rendimiento hasta el momento. |

**Firmas de acuerdo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | **Tania Angélica Esparza Ramírez** | ERTA |
| 2 | **Juan Jose Jáquez Herrera** | JHJJ |
| 3 | **Alejandro Saucedo González** | SGA |
| 4 | **Christian Axel Zúñiga Ramírez** | ZRCA |
| 5 | **Salma Yosselin Gómez de la Fuente** | GFSY |