**MINUTA DE REUNIÓN**

**Datos generales**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| Fecha | 11/13/2018 |
| Objetivo | **Reunión 8. Comentar avances, acuerdos, dudas y problemas del proyecto SIGERA.** |

**Participantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre del Participante | Rol asignado |
| 1 | **Tania Angélica Esparza Ramírez** | Líder |
| 2 | **Juan Jose Jáquez Herrera** | Gerente de desarrollo |
| 3 | **Alejandro Saucedo González** | Gerente de planeación |
| 4 | **Christian Axel Zúñiga Ramírez** | Soporte |
| 5 | **Salma Yosselin Gómez de la Fuente** | Gerente de calidad y procesos. |

**Asuntos y acuerdos**

**Puntos que tratar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Nuevos compromisos | Se establecerán los nuevos compromisos por parte de los integrantes que conforman el equipo |
| 2 | Problemas de desarrollo ante el proyecto | Se hablara mientras los problemas que existen en el desarrollo del proyecto SIGERA, |
| 3 | Tareas Pendientes. | Se comentara por parte de los integrantes del equipo las tareas que tienen pendientes por hacer en esta semana de desarrollo. |
| 4 | Tareas Atrasadas. | Se comentara por parte lo los integrantes del equipo de desarrollo que tareas conllevan a trazadas de acuerdo al plan establecido. |
| 5 | Dudas respecto al proyecto SIGERA. | Se abordara el tema de las dudas que existan con respecto al proyecto SIGERA. |

**Resultado de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Nuevos compromisos | Se habló por parte de los integrantes del equipo sobre los nuevos compromisos hacia el desarrollo del sistema SIGERA comprometiéndose a avanzar lo más que se pueda en lo que resta de la semana. |
| 2 | Problemas de desarrollo ante el proyecto | Se dio a conocer ante los integrantes del equipo de desarrollo, el problema que se encontró en el servidor de colas, el cual fue que el servidor de colas solo puede funcionar de la cola sea consultada e informada la información a solo un cliente, concluyendo encontrar la solución lo más pronto posible. |
| 3 | Tareas Pendientes. | Se revisó y se mencionó con cada uno de los integrantes de desarrollo, las tareas asignadas y se vio que algunos de los compañeros se quedaron con tareas pendientes. |
| 4 | Tareas Atrasadas. | Se habló por parte de algunos de los integrantes del equipo de desarrollo, sobre las tareas atrasadas y se concluyó que se aria todo lo posible por realizar las actividades atrasadas lo más pronto posible en el transcurso de esta semana poniéndose al corriente con su plan establecido en un principio. |
| 5 | Dudas respecto al proyecto SIGERA. | Se habló sobre las dudas del proyecto SIGERA por parte de los integrantes del equipo, tales como la confusión de la base de datos por parte de la funcionalidad de la aplicación de consultas, las cuales fueron aclaradas hay mismo, participando todos los integrantes del equipo. |

**Firmas de acuerdo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre del Participante | Firmas |
| 1 | **Tania Angélica Esparza Ramírez** |  |
| 2 | **Juan Jose Jáquez Herrera** |  |
| 3 | **Alejandro Saucedo González** |  |
| 4 | **Christian Axel Zúñiga Ramírez** |  |
| 5 | **Salma Yosselin Gómez de la Fuente** |  |