|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del documento | Versión | Fecha | Autor |
| Plan de riesgos | 0.1 | 22/09/2018 | GFSY |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #Riesgo | Descripción | Disparador | Acciones de Mitigación | Acciones de Contingencia | Probabilidad | Impacto | Responsable |
| 1 | Actitudes negativas en el equipo. Que alguno de los integrantes se niegue a realizar sus tareas correspondientes y baje el nivel de desarrollo. | Que el integrante del equipo no se sienta motivado o con interés alguno en el desarrollo del producto | Verificar el trabajo de los integrantes y así poder observar quién no está llevando a cabo las tareas correspondientes. | Llamar la atención del miembro del equipo que no esté cumpliendo con las tareas. | Media | Medio | ERTA |
| 2 | Cambios de requerimientos por parte del cliente cuando el proyecto esté avanzado. | Que el cliente esté inseguro o insatisfecho con lo que se acordó al inicio. Que cambie de opinión con respecto a lo que quería. | Verificar con el cliente lo que se acordó en el contrato en un principio. | Hablar con el cliente sobre todo lo que retrasaría y costaría hacer cambios en el proyecto, y respetar el contrato como se estableció al inicio. | Baja | Alto | GFSY |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |